### Plan de 20 Días para el Proyecto de Pokémon App
#### Día 1 - Día 3: Preparación del Entorno de Desarrollo
1. Instalar y configurar Eclipse: Si no lo tienes hecho, instala Eclipse en tu sistema.
2. Configurar JDK: Asegúrate de tener el JDK instalado y configurado correctamente en Eclipse.
3. Crear el proyecto de Java:
  1. Crea un proyecto en Eclipse llamado PokemonApp.
  2. Crea las carpetas básicas: src, lib, bin, y subcarpetas según las necesidades (api, bd, interfaz).
4. Instalar dependencias manualmente:
  1. Descarga los archivos .jar necesarios (mysql-connector-java.jar y json.jar).
  2. Colócalos en la carpeta lib de tu proyecto y configúralos en el Build Path de Eclipse.
#### Día 4 - Día 6: Creación de la Base de Datos y la Tabla de Login
1. Crear base de datos en MySQL:
  1. Usa las sentencias CREATE DATABASE y CREATE TABLE que mencionaste para crear tu base de datos y la tabla de usuarios.
  2. Añade algunos usuarios de ejemplo con datos falsos para hacer pruebas.
2. Probar la conexión a la base de datos:
  1. Escribe un código básico para conectarte a la base de datos desde Java usando mysql-connector.
#### Día 7 - Día 9: Implementación del Login (Interfaz y Conexión con BD)
1. Crear la interfaz gráfica de Login:
  1. Crea la ventana de Login usando Swing con los campos nombre de usuario y contraseña.
  2. Añade un botón Login que, al hacer clic, valide las credenciales con la base de datos.
2. Codificar la validación del login:
  1. Utiliza una consulta SQL para verificar las credenciales del usuario (SELECT * FROM login WHERE nombre_de_usuario = ? AND contraseña = ?).
  2. Cifrado de contraseñas: Usa BCrypt para cifrar las contraseñas antes de guardarlas y compararlas.
#### Día 10 - Día 12: Crear Cuenta de Usuario (Formulario de Registro)
1. Crear la interfaz de Registro:
  1. Crea una ventana nueva para registrar usuarios (campos: nombre, apellido, nombre de usuario, email, contraseña).
  2. Añadir un botón Crear Cuenta que valide la entrada de datos.
2. Codificar el registro en la base de datos:
  1. Inserta los datos del nuevo usuario en la tabla login.
  2. Realiza validaciones como verificar que el email y el nombre de usuario sean únicos.
#### Día 13 - Día 15: Integración con la API de Pokémon
1. Conectar a la API pública de Pokémon (PokeAPI):
  1. Realiza una solicitud HTTP a la API (puedes usar HttpURLConnection o bibliotecas como OkHttp o Retrofit para facilitar el proceso).
  2. Trae información como el nombre, tipo y estadísticas de un Pokémon.
2. Crear una interfaz para mostrar los datos del Pokémon:
  1. Añade una ventana que muestre los datos obtenidos de la API (por ejemplo, al hacer clic en un Pokémon, se muestra información detallada).
#### Día 16 - Día 18: Integración y Mejora de la Interfaz
1. Mostrar información de Pokémon de forma interactiva:
  1. Muestra una lista de Pokémon en la interfaz y, al seleccionar uno, presenta detalles como su tipo, habilidades, estadísticas, etc.
2. Mejorar la interfaz:
  1. Mejora la estética de la interfaz de usuario utilizando más componentes de Swing (botones, etiquetas, paneles).
#### Día 19: Pruebas y Validación
1. Probar el sistema de login:
  1. Asegúrate de que el login funcione correctamente con los datos almacenados en la base de datos.
  2. Verifica que las contraseñas estén cifradas correctamente y que el proceso de registro y validación sea seguro.
2. Probar la API de Pokémon:
  1. Verifica que la conexión con la API funcione bien y que los datos de los Pokémon se muestren correctamente en la interfaz.
#### Día 20: Refinamiento Final y Documentación
1. Refinar el código:
  1. Haz una revisión general del código, corrige posibles errores y mejora la estructura.
  2. Añade comentarios en el código y JavaDocs donde sea necesario.
2. Documentación del proyecto:
  1. Prepara una breve documentación que explique cómo funciona el sistema de login, el registro de usuarios, la conexión con la base de datos y la integración con la API de Pokémon.
3. Entregar el proyecto:
  1. Empaqueta tu proyecto (por ejemplo, en un .zip o .tar) y asegúrate de que todo funcione correctamente antes de entregarlo.

### Resumen de las Tareas
- Días 1-3: Configuración del entorno y dependencias.
- Días 4-6: Base de datos y conexión.
- Días 7-9: Implementación del login.
- Días 10-12: Implementación de la creación de cuenta.
- Días 13-15: Integración con la API de Pokémon.
- Días 16-18: Mejora de la interfaz y funcionalidad.
- Día 19: Pruebas y validación.
- Día 20: Refinamiento y documentación.
### Consejos
- No te apresures. Si un día te lleva un poco más de tiempo, no pasa nada, pero intenta mantenerte dentro del tiempo estimado.
- Siempre prueba las partes individuales del sistema (login, base de datos, API) antes de integrarlas.
- Usa Git para gestionar el código y mantener un historial de cambios.
Con este plan de 20 días, tendrás tiempo suficiente para construir tu aplicación de manera sólida y con las funcionalidades principales. ¡Ánimo y buena suerte!